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Муниципальная программа
 «Формирование комфортнлй  городской среды на территории
 муниципального образования «сельсовет Захитский»» на 2018-2022 годы»
Паспорт

муниципальной программы 
	1.
	Ответственный исполнитель программы
	Администрации МО «сельсовет Захитский»»

	2.
	Участники программы
	Заинтересованные лица* в реализации мероприятий по благоустройству территорий района

	3.
	Подпрограммы Программы 
	Отсутствуют

	4.
	Программно-целевые инструменты программы
	Мероприятия программы



	5.
	Цель программы
	Повышение качества и комфорта городской среды  на территории муниципального образования  сельское поселение «сельсовет Захитский»

	6.
	Задачи программы
	1. Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика общественных территорий.

2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на МО «сельсовет Захитский»», включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения.

	7.
	Целевые индикаторы и показатели программы
	1..Количество благоустроенных общественных тер​риторий муниципального района в рамках про​граммы, ед.;

2.Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ от общей стоимости работ, включенных в программу. 
3. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении  работ по благоустройству общественных территорий.
4. Повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков представленных для их размещения.

	8.
	Этапы и сроки реализации программы
	2018-2022 годы. Реализация программы не предусматривает выделение этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

	9.
	Объемы и источники финансирования программы

(тыс. руб.)
	Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы на 2018-2022 годы, в том числе**:
	5163,1

	
	
	Федеральный бюджет
	4904,9  (95%)

	
	
	Республиканский  бюджет
	258,1

	
	
	в том числе:
	

	
	
	на благоустройство общественных территорий
	5163,1

	
	
	Местный бюджет
	51,6

	
	
	Прочие источники (финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня  1 процент от стоимости мероприятий по благоустройству и (или) трудовое участие).
	по согласованию

	10.
	Ожидаемые результаты реализации программы
	- благоустройство 5 общественных территорий;
- доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу; 

- объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству общественных  территорий;
- благоустройство 100% территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков представленных для их размещения.


* - Заинтересованное лицо - представители собственников помещений в многоквартирном доме, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, представители управляющих    организаций,  товариществ  собственников  жилья, жилищно-строительных кооперативов, представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физические лица.
** - Распределение средств по источникам финансирования реализуемых мероприятий будет определено после доведения лимитов средств федерального и республиканского бюджетов на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального района. 
I. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства на территории муниципального образования «сельсовет Захитский»»
Благоустройство - совокупность работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории проживания, включающих в себя работы по инженерной подготовке территорий, строительству и ремонту объектов благоустройства, малых архитектурных форм, объектов монументально-декоративного искусства, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, озеленению, оборудованию городской среды, внешней рекламы и информации, созданию внешнего облика среды проживания .
 На сегодняшний день вследствие целого ряда причин, таких как естественное старение твёрдых покрытий, малых архитектурных форм (далее - МАФ) и зелёных насаждений, некачественное восстановление элементов благоустройства после проведения ремонтных работ на инженерных сетях и порой неудовлетворительное содержание привели к тому, что существующее состояние благоустройства территории  муниципального района не соответствует современным требования градостроительства и благоустройства. Твёрдые покрытия нуждаются в восстановлении, число существующих МАФ не отвечает потребностям населения. При проведении работ по благоустройству территорий необходимо произвести санитарно-оздоровительные мероприятия по уходу за существующими насаждениями. Они являются первоочередными в комплексе всех работ и направлены на сохранение и восстановление частично утраченных экологических функций и ландшафтной привлекательности зеленых насаждений, обеспечение безопасности пребывания на территории. Красивый и ухоженный газон - один из важнейших компонентов ландшафта, а дополняют его газонные ограждения, выделяя газон визуально и защищая его от вытаптывания, транспорта, выгула животных в неположенных местах. Разбивка цветников внесет ландшафтное разнообразие, придаст территории живой, красочный вид, а также обогатит и выделит существующий рельеф. Объекты озеленения необходимо обеспечить поливочной системой. Знаковыми и социально значимыми местами города, такие как объекты физической культуры и спорта, мемориальные комплексы - архитектурные сооружения, воздвигнутые для увековечения памяти о каком-либо лице или событии, памятные знаки - стелы, скульптурные композиции и другие художественно-архитектурные формы, установленные на улицах, в парках, скверах, других открытых территориях района, имеющие историческую и культурную значимость для муниципального района, являются территориями общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Для поддержания эстетического вида знаковых мест находящихся в неудовлетворительном состоянии, требуется их обустройство: ремонт, установка памятников, ограждений, садовых диванов, урн, ремонт твердых покрытий, посадка кустарников, устройств цветников, вертикальное озеленение прилегающей территории. Типовых ливневых канализационных систем на территории района, как таковая, отсутствует. Существующие ливнестоки требуют капитального ремонта. В ряде мест необходима прокладка новых ливнестоков с целью предупреждения подтопления территории в паводковый период. Следует предусмотреть также очистку стоков ливневой канализации, т.е. требуется строительство очистных сооружений ливневой канализации. Существующая система уличного освещения морально-изношенна и устаревшая, приводит к снижению уровню нормативной освещённости улиц населенных пунктов района, что определённым образом влияет на обеспечение безопасности населения, криминогенную обстановку и безопасность дорожного движения на территории района. Поэтому актуальным вопросом является обновление парка световых приборов с внедрением нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности, в которых используются высокоэкономичные, с продолжительным сроком службы и высокой световой отдачей источники. 
Площадь территории сельского поселения составляет  919 га, из которых площадь поселений составляет 80  га, количество сельских поселений -1, количество населенных пунктов- 1, жилищный фонд составляет 28 тыс.кв.м., численность населения – 1300 чел..   га площадь территорий общего пользования (парки, спортивные площадки, общественные площадки для проведения мероприятий ). Общая протяженность улиц, проездов, составляет 9  км., в том числе с усовершенствованным покрытием 0 км., обеспеченных освещением 1 км.  

Одним из главных приоритетов развития сельского поселения является создание благоприятной и комфортной среды для проживания населения.
Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетический внешний вид.
1.1.Характеристика сферы благоустройства общественных  территорий.

Внешний облик сельского поселения, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории.

Благоустройство - комплекс мероприятий по обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.
Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

1) ремонт, восстановление улиц;
     2) ремонт, восстановление пешеходных зон (тротуары, пешеходные дорожки и т.д.);
     3) устройство ливневых канализаций;
     3) обеспечение уличного освещения;

       4) обеспечение  безопасности  движения  (расширение улиц путем строительства подпорных стен с установкой ограждений);

       5) оборудование автобусных остановок;

       6) установка указателей с наименованиями улиц;
      7) озеленение;

      8) установка скамеек, урн;

9) обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования  «сельсовет Захитский» на 2018 - 2022 г.г.» предусматривает целенаправленную работу исходя из минимального и дополнительного перечней работ (Приложение 1).

Таким образом, необходимо проводить дальнейшую работу по комплексному благоустройству общественных территорий, что позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни для всех групп населения муниципального района.
 Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».
II. Основные цели и задачи муниципальной программы

Обеспечение качественной и комфортной  среды  на территории муниципального образования сельское поселение  «сельсовет Захитский»
  Цель программы:
· повышение уровня благоустройства  территорий расположенных на  территории сельского поселения «сельсовет Захитский» 
· создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;

· обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов жителей района;

· организация искусственного освещения  территорий;

· создание условий для массового отдыха жителей;

· совершенствование архитектурно-художественного облика сельского поселения, размещение и содержание малых архитектурных форм
   Основными приоритетами являются:
· комплексный подход в реализации проектов благоустройства  и общественных территорий населенных пунктов муниципального образования;

· вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальные программы;

· обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

· повышение качества городской среды, не требующие специального финансирования (введение удобной нумерации зданий, разработку правил уборки территорий, прилегающих к коммерческим объектам и т.д.);

· реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий в надлежащем комфортном состоянии.

  Поставленная цель достигается решением следующих задач:
· выполнение ремонта и благоустройства   и общественных территорий;

· улучшение технического состояния, условий в местах массового пребывания населения;

· поддержание санитарного порядка на территории ;
· участие населения в процессе формирования плана комплексного благоустройства общественных  территорий и общественного обсуждения их реализации;

· обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками.
Перед началом работ по комплексному благоустройству дворовых территорий и общественных территорий разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности малобильных групп населения.

III. Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Реализация программы планируется в 2018-2022 годах. Реализация программы не предусматривает выделение этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы, с возможностью внесения изменений в объемы и сроки реализации.

IV. Система мероприятий муниципальной программы

Мероприятия программы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя финансово-экономические мероприятия, направленные на повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения.
Мероприятия разработаны исходя из необходимости решения задач муниципальной программы с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование муниципальной программы и полномочий, закрепленных за органами исполнительной власти Республики Дагестан, Администрацией муниципального образования и действующим законодательством.
Для реализации мероприятий муниципальной программы подготовлено: 

- минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 2 к муниципальной программе); 

-  адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 3 к муниципальной программе);

- перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству (приложение 4 к муниципальной программе);

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ (приложения 5 к муниципальной программе); 

- условие о форме и минимальной доле (финансового и (или) трудового) участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 6 к муниципальной программе); 

- условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения (приложение 7 к муниципальной программе); 

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования включенных в муниципальную программу на 2018 год (приложение 8 к муниципальной программе).

	
Перечень основных мероприятий программы

	№ п/п
	Наименование

мероприятия
	Срок исполнения
	Источники финансирования 
	Планируемые объемы финансирования, тыс. руб.
	
	Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	
	Всего
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 
год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Всего по программе, в том числе:
	2018-2022
	
	5163,1
	1063,4
	1000,0
	1063,4
	1063,4
	972,6
	
	 Администрация сельского поселения

	2
	Благоустройство общественных территорий
	2018-2022
	Всего, в том числе:
	5163,1
	1063,4
	 1000,0
	1063,4
	1063,4
	972,6
	Количество благоустроенных общественных территорий, ед.  5

	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	1010,23
	950,0
	1010,23
	1010,23
	923,97
	
	 Администрация сельского поселения

	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	53,17
	50,0
	53,17
	53,17
	48,63
	
	

	
	
	
	Местный бюджет
	
	-
	12,9
	12,9
	12,9
	12,9
	
	

	
	
	
	Прочие источники
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	3
	Благоустройство территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам
	2018-2022
	Внебюджетные источники (по согласованию)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Количество благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам ед. 3900

	Администрации сельских поселений района


                                                             V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Реализацию мероприятий программы предполагается осуществлять за счет финансирования из средств федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета и внебюджетных средств. Планируемый объем финансового обеспечения муниципальной Программы в 2018 - 2022 годах составляет 5163,1 тыс. руб.

В рамках реализации Программы внебюджетные средства планируется привлекать в форме средств граждан и заинтересованных организаций.

Объем финансирования является ориентировочным и корректируется: 

      -после доведения лимитов средств федерального и республиканского бюджетов на реализацию мероприятий по благоустройству территорий района.
    - после разработки проектно-сметной документации на каждый объект;

Решение о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ и дополнительного перечня по благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании жильцов многоквартирного дома.

	№ п/п
	Наименование 

мероприятия
	Источники финансирования
	Планируемые объемы финансирования
	Код бюджетной классификации

	
	
	
	Итого
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	 ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР

	
	
	ВСЕГО по программе:
	5163,1
	1063,4
	1000,0
	1063,4
	1063,4
	972,6
	
	
	
	

	2
	Благоустройство общественных территорий
	Всего, в том числе:
	5163,1
	1063,4
	1000,0
	1063,4
	1063,4
	972,6
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	4904,9
	950
	1010,23
	1010,23
	1010,23
	923,97
	
	
	
	

	
	
	Республиканский бюджет
	53,17
	50,0
	53,17
	53,17
	53,17
	48,63
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	51,6
	-
	12,9
	12,9
	12,9
	12,9
	
	
	
	

	
	
	Прочие источники
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Благоустройство территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам
	Внебюджетные источники (по согласованию)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


VI. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с указанием целевых индикаторов и показателей

Результатом выполнения программных мероприятий является выполнение работ в полном объеме, достижение предельных размеров целевых индикативных показателей.
                         Целевые показатели и индикаторы программы
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) 

	
	
	
	2018 год

	2019 год

	2020 год
	2021 год
	2022 год

	1
	Количество благоустроенных общественных территорий (приложение 3 к программе)
	единиц
	5
	
	
	
	

	4
	Объем трудового участия граждан в выполнении перечня работ по благоустройству общественных территорий
	Чел-часы
	70
	
	
	
	

	5
	Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения
	%
	-
	
	
	
	


Предполагается, что комплексное решение программных задач будет способствовать:
- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан на территории сельского поселения;

- сохранение и улучшение внешнего вида  мест общего пользования сельского поселения, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- формирование положительного имиджа сельского пселения. 

Также большое значение для успешной реализации программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

К числу возможных рисков относятся внешние и внутренние риски.

Внешние риски:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий программы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и так далее;

- риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действующих норм, с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью выполнения каких-либо обязательств, в связи с данными изменениями;

- непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями.

К внутренним рискам можно отнести административные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией программы, недостаточностью межведомственной координации в ходе реализации мероприятий, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и участников программы;

- проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Республики Дагестан, своевременная подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов;

- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения программы, регулярного анализа и, при необходимости, корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.

VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы

Руководство и текущее управление реализацией программы осуществляется Администрация МО «сельсовет Захитский», которое несет ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализации программы.

Заказчиком мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, является Администрация МО «сельсоветЗахитский».
Заказчик Программы отвечает:

·  за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств федерального, республиканского и местного бюджетов, выделяемых на их выполнение;
· обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий;

· подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый год;

· представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.
При необходимости внесения изменений в программу Администрации района организует соответствующую работу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Ответственный исполнитель Программы:
Исполнителями мероприятий являются Администрация сельского поселения.
· несет ответственность за реализацию мероприятий Программы в установленные сроки;

· обеспечивает согласованность действий заказчика и исполнителя Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

· представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

Важным фактом в реализации муниципальной Программы является участие заинтересованных лиц, граждан и организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, внесение замечаний и предложений по включению дворовых территорий и общественных территорий в Программу.

Заинтересованным лицам предлагается обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий.
· выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

· обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы.
Выполнение работ, определенных настоящей программой, должно происходить с учѐтом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В целях осуществления общественного контроля и координации реализации муниципальной программы, на территории сельского поселения, постановлением Администрации сельского поселения  от 04.08.2017 № 14 утверждена комиссия из  представителей органов местного самоуправления, депутатов сельских собраний, общественных организаций,  для проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения в установленном порядке и Положение о Комиссии. 
          В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией программы осуществляется наполнение информация о ходе реализации программы:

- на официальном сайте Администрации МО «сельсовет Захитский» в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;

- в государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка социально-экономических результатов мероприятий программы осуществляется с применением количественного метода, который заключается в проведении сравнительного анализа достигнутых значений целевых показателей по отношению к запланированным, при этом принимается во внимание оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям программы.

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

Оценка достижения плановых индикативных показателей равна отношению фактических к плановым индикативным показателям.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ    ТЕРРИТОРИЙ
	№ п/п
	  Наименование      показателей
	    Ед.
   изм.
	Показатели по годам

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	   2022

	1
	Количество муниципальных территорий общего пользования
	ед.
	     5
	
	
	
	

	2
	Количество благоустроенных территорий общего пользования
	   ед
	0
	
	
	
	

	3
	Количество территорий общего пользования, нуждающихся

  в благоустройстве
	   ед
	    5
	
	
	
	

	4
	Общая площадь территорий общего пользования
	кв.м.
	 2600
	
	
	
	4

	5
	Площадь благоустроенных территорий общего пользования
	кв.м
	0
	
	
	
	

	6
	Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества данных территорий
	    %
	    0
	
	
	
	

	7
	Доля территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве
	     %
	   75
	
	
	8
	


                                                              Приложение №2 к муниципальной программе

              «Формирование современной городской  среды          

на территории МО «сельсовет Захитский»
                                                               на 2018-2022 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ БЛАГОУСТРОЙСТВУ
В 2018 – 2022 ГОДАХ
	№ п/п
	Месторасположение общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 г.г.
	Плановый период выполнения работ по годам

	
	
	    2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	    1
	Парковая зона с.Захит 
	
	  
	
	
	+

	    2
	 Детская игровая площадка в парке
 
	
	
	
	
	+

	    3
	Спортивная площадка 
	
	+
	
	
	

	    4
	Ливневая канализация по ул. Сулеймана Стальского
	      +
	
	
	
	

	5
	 Ливневая канализация по ул. Наримана Керимова
	
	+
	
	
	

	6
	 Ливневой канализации по ул. Валентина Эмирова
	
	
	+
	  
	

	7
	Обеспечение уличным освещением  сельских поселений (числ. выше 1000 чел.) 
	      +
	
	+
	+
	+

	 9
	Ливневая канализация по ул.
Магомеда Ярагского
	
	
	
	+
	


Адресный перечень территорий сформирован после проведения инвентаризации общественных территории сельского поселения, и отбора территорий комиссией по инвентаризации благоустройства общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей МО «сельсовет Захитский»» подлежащих благоустройству на период 2018-2022г.г. (постановление Администрации МО «сельсовет Захитский» от 04.08.2017г.  
                                                                  Приложение №3 к муниципальной программе

               «Формирование современной городской среды на территории МО «Хивский район»
                                                                в 2018-2022 годы»
                            ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ

           СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
	№

п/п
	 Наименования работ 
	Единица
измерения
	Ориентировочная стоимость работ (с НДС) руб.

	1
	Стоимость скамьи со спинкой
	  1 шт.
	9000

	2
	Стоимость скамьи без спинки
	 1 шт
	8500

	3
	Установка скамьи
	  1 шт.
	500

	4
	Стоимость урны для мусора
	  1 шт.
	2000

	5
	Установка урны для мусора
	 1 шт.
	280

	6
	Строительство дворового проезда, с асфальтобетонным покрытием
	 м2
	с бордюром
2116
	без бордюра
1083



	7
	Строительство тротуара (пешеходной дорожки) с асфальтобетонным покрытием
	м2
	с бордюром
1814
	без бордюра
1000

	8
	Устройство тротуарной плитки
	 м2
	с бордюром
2623
	без бордюра
1681

	9
	Поднятие горловины колодца (без стоимости люка)
	 шт.
	3727

	10
	Поднятие горловины колодца (со стоимостью люка)
	 шт.
	9150

	11
	Стоимость наружного освещения с учетом мероприятий энергосбережения.
	 точка
	над подъездом дома 3300

	12
	Стоимость светильника
	 шт.
	2800

	13
	Посадка зеленых насаждений:
	 
	 

	
	                                       деревьев
	 шт.
	1400

	
	кустарников
	 шт.
	1100

	14
	Создание цветника
	 м2
	905

	15
	Подготовка почвы для устройства газонов с внесением растительной земли вручную
	 м2
	456

	16
	Снос строений
	 м3
	1150

	17
	Устройство пандуса с асфальт. покрытием с ограждением из нержавеющей стали
	                           1 шт.
	18 000

	19
	Ремонт  подпорной стенки
	                             м2
	2760

	20
	Устройство ливневой канализации 
	                           1 п.м.
	1800

	21
	Устройство монолитной бетонной лестницы, S=10м2
	                         1 шт.


	54 000

	22
	Устройство контейнерной площадки

 с ограждением на 1 контейнер
	                              1 шт.
	33 965

	23
	Стоимость контейнера
	                             1 шт.
	5681

	24
	Детская игровая площадка:
	 
	 

	
	качели
	                             1 шт.
	18 655

	
	горка
	                            1 шт.
	25 000

	
	качалка
	                            1 шт.
	8 000

	
	песочница
	                           1 шт.
	8 000

	
	домик-беседка
	                           1 шт.
	53 500

	
	карусель
	                          1 шт.
	13 450

	
	детский спортивный комплекс
	                          1 шт.
	100 000

	
	шведская стенка
	                          1 шт.
	24 300

	25
	Механизированная погрузка мусора в автомобили- самосвалы
	куб. м.
	270,36

	
	Погрузка и выгрузка вручную мусора на транспортные средства
	куб. м.
	240,38

	   26
	   Срезка кустарника и мелколесья
	кв. м.
	   150,35

	   27
	Валка деревьев с разделкой древесины на корню в особо стесненных условиях между деревьями, зданиями, сооружениями и у проезжей части твердолиственных пород.
	1 дер.
	   1600

	   28
	Корчевка пней вручную с засыпкой ям от корчевки, в городских стесненных условиях, диаметр пня до 50 см
	     шт.
	  1941,1

	   29
	 Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м
	     шт.
	  112,45

	   30
	 Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м
	     шт.
	  214,45

	   31
	Вырезка сухих ветвей, санитарная обрезка (кронирование) деревьев
	     шт.
	  120,44

	  32
	Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м в естественном грунте
	кв.м.
	   540,29

	  33
	Подготовка почвы для устройства газонов с внесением растительной земли вручную
	кв.м.
	   456,11


Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства и перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией сельского поселения
	№

п/п
	Адрес объекта
	                                Мероприятие

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


     Приложение 4 к муниципальной программе

     «Формирование комфортнлй городской среды

     на территории МО «сельсовет Захитский» на 201- 2022 годы»
Условия о форме и минимальной доле финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству  территории, подлежащей благоустройству, в реализации программы и порядок аккумулирования и расходования средств, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ

Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий программы по благоустройству дворовых территорий, включенных в программу на текущий год, должно подтверждаться документально. Документы, подтверждающие трудовое участие заинтересованных лиц, предоставляются ответственному исполнителю программы (Администрация сельского поселения где реализуется программа) не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

 В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчеты подрядных организаций о выполнении работ, включающих информацию о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, с приложением фото-,видеоматериалов, подтверждающих проведение мероприятий с трудовым участием граждан. 

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть  представлены: копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет; копии ведомостей сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, иные расчетно-платежные документы.

Документы, подтверждающие финансовое участие, предоставляются ответственному исполнителю программы (Администрации сельского поселения где реализуется программа) не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.
Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются Администрацией сельского поселения на своем официальном сайте в сети Интернет, а также непосредственно  на информационных стендах.

     Приложение 5 к муниципальной программе

     «Формирование комфортной городской среды

     на территории МО «сельсовет Захитский» на 2018- 2022 годы»
Условие о проведении мероприятий по благоустройству  общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений,  общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения
При необходимости создания комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения работы будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации и в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003года № 170, СанПиН 42-128-4690-88, Правилами и нормами благоустройства территории МО «сельсовет Захитский», утвержденными постановлением администрации МО «сельсовет Захитский» от 09.11.2016 года № 
     Приложение 6 к муниципальной программе

     «Формирование комфортной городской среды

     на территории МО «сельсовет Захитский» на 2018-     2022 годы»
Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства  общественных территорий общего пользования, включенные в муниципальную программу на 2018-2022 годы
1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства  общественных территорий общего пользования сельского поселения, включенных в муниципальную программу.
1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.
1.3. Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектно-сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения  территории  и общественных  территорий общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.4. К заинтересованным лицам относятся: представители  собственники  зданий и сооружений, расположенных в границах территории, подлежащей благоустройству, представители управляющих  организаций,    товариществ собственников жилья, представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физические лица.

2. Разработка дизайн - проектов

2.1. Разработка дизайн-проектов в отношении  территорий  расположенных на территории сельского помеления и общественных территорий  общего пользования сельского поселения, осуществляется в соответствии с Нормами и Правилами благоустройства МО «сельсовет Захитский», утвержденными постановлением администрации МО «сельского поселения» от 19.10.2017 года №7, а также действующими градостроительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн - проектов в отношении  территорий  расположенных на территории сельского поселения, осуществляется собственниками помещений  (при необходимости с участием управляющих организаций, представителей Администрации района или сельских поселений). В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих , имеющих общую  территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую  территорию.

2.3. Разработка дизайн - проектов общественных территорий общего пользования района осуществляется Администрацией района и администрациями сельских поселений. 
2.4. Разработка дизайн-проектов благоустройства  общественных территорий общего пользования осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ, представленных в настоящей программе (Приложение 2) 
2.5. При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие условия:

- условия сложившейся застройки;

- сеть внутридворовых пешеходных пространств (следует формировать как единую  систему, взаимосвязанную функционально-планировочной организацией сельского поселения и окружающим ландшафтом);

- расположение сетей и коммуникаций на благоустраиваемой территории.
3. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта

3.1. Уполномоченное лицо, утвержденное протоколом общего собрания обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства  территории  с заинтересованными лицами. Согласованный дизайн-проект направляется в администрацию  сельского поселения в трехдневный срок, со дня его согласования, для дальнейшего его утверждения комиссией, сформированного в  соответствии с постановлением Администрации МО «сельсовет Захитский» от 04.08.2017г. №  «О создании комиссии и об утверждении Положения о комиссии по инвентаризации благоустройства  общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежащих благоустройству на период 2018-2022 годы» с целью включения дворовых и общественных территорий муниципального образования в муниципальную программу «Формирование современной городской среды  на территории МО «сельсовет Захитский» на 2018-2022 годы»; общественному обсуждению проекта муниципальной программы и контролю за ее реализацией».

3.2. Утверждение дизайн-проектов на благоустройство  территорий осуществляется общественной комиссией по рассмотрению и оценке предложений  заинтересованных лиц о включении общественной муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу в течение 10 рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта.
3.3. Утверждение дизайн-проекта на благоустройство общественных муниципальных территорий общего пользования также осуществляется общественной комиссией в целях  рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу, «Формирование современной городской среды на территории МО «Хивский район» на 2018-2022 годы».
3.4. Дизайн-проект на благоустройство утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица, второй входит в пакет документов, приложенных к заявке на участие в отборе.
3.5. Дизайн-проект на благоустройство общественных территорий общего пользования утверждается в двух экземплярах и хранятся вАдминистрации сельского поселения .
